Анализ состояния проекта TaskMentor и план доработок для полного соответствия ТЗ

1. Общая оценка соответствия ТЗ

| Требование | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Вход через Google (OAuth 2.0) | ✅ Выполнено | Используется django-allauth, настройка корректна. |
| Система авторизации и регистрации | ✅ Выполнено | Полноценная регистрация через allauth. |
| Создание/редактирование/удаление задач | ✅ Выполнено | CRUD реализован, есть привязка к клиенту. |
| Приоритеты задач (высокий/средний/низкий) | ✅ Выполнено | Модель Task содержит priority. |
| Отображение задач по дате и приоритету | ✅ Выполнено | Сортировка и фильтрация реализованы. |
| Адаптивный планировщик (умное расписание) | ❌ Не выполнено | Нет автоматического переноса/перепланирования задач. Требуется реализовать логику «адаптивности». |
| Настройка уведомлений о задачах | ✅ Выполнено | Есть модель NotificationSettings. |
| Push-уведомления (Web Push + FCM) | ❌ Не выполнено | Отсутствуют Service Worker, Firebase, pywebpush. Реализованы только email-уведомления. |
| Трекинг настроения (шкала, сохранение) | ✅ Выполнено | Модель MoodEntry, форма добавления. |
| Отображение настроения в профиле (график) | ✅ Выполнено | График Chart.js есть, но средний балл не считается. |
| Визуальный трекер прогресса (прогресс-бар задач) | ✅ Выполнено | Прогресс-бар на странице клиента. |
| Привязка прогресса к целям клиента | ✅ Выполнено | Модель Goal, расчёт процента выполнения. |
| Интеграция с Google Calendar | ❌ Не выполнено | Отсутствует код для синхронизации задач с Google Calendar. |
| Календарный вид задач (календарь) | ❌ Не выполнено | Нет FullCalendar или аналога. |
| README с описанием установки и запуска | ❌ Не выполнено | Файл практически пуст. |
| Тесты | ❌ Не выполнено | Тестовые файлы пусты или отсутствуют. |

Итог: выполнено примерно 65% требований. Для полного соответствия необходимы доработки по 5 ключевым направлениям.

2. Пошаговый план доработок (SOLID, профессиональный подход)

Этап 1: Реализация календарного вида задач (FullCalendar)

Цель: отображение задач в виде календаря (месяц/неделя/день) с возможностью клика по событию для редактирования.

Шаги:

- Добавить в requirements.txt: fullcalendar==5.11.3 (уже есть в шаблонах, но нужно убедиться, что статика подключается).

- Создать представление CalendarView (уже есть в views.py – class CalendarView). Проверить, что шаблон core/calendar.html использует FullCalendar и загружает события через AJAX.

- Реализовать эндпоинт /core/calendar/data/ (уже есть calendar_data), который возвращает задачи пользователя в формате JSON для FullCalendar.

- Добавить возможность drag-and-drop для переноса задач на другую дату (опционально, но повышает UX).

Файлы:

- templates/core/calendar.html – уже существует, но убедиться в корректности.

- views.py – функция calendar_data уже есть.

- Добавить обработку POST-запроса для обновления даты задачи при drop.

Пример кода для обработки drop (добавить в views.py):

python

@require_POST

def calendar_move_task(request):

task_id = request.POST.get('task_id')

new_date = request.POST.get('new_date')

task = get_object_or_404(Task, pk=task_id, user=request.user)

task.due_date = datetime.fromisoformat(new_date)

task.save()

# синхронизация с Google Calendar (будет позже)

return JsonResponse({'status': 'ok'})

Этап 2: Интеграция с Google Calendar (синхронизация задач)

Цель: при создании/изменении/удалении задачи автоматически создавать/обновлять/удалять событие в Google Calendar пользователя.

Требования ТЗ: «Можно добавлять задачи и синхронизировать с Google Calendar».

Шаги:

- Добавить в requirements.txt:

text

google-api-python-client==2.108.0

google-auth-oauthlib==1.1.0

google-auth-httplib2==0.1.1

- Создать сервис GoogleCalendarService (по аналогии с существующими сервисами) с методами:

  - create_event(task)

  - update_event(task)

  - delete_event(task)

- Реализовать OAuth2-поток для получения токенов доступа к календарю пользователя (уже частично есть в google_oauth.py и views.py – google_calendar_auth, google_calendar_callback). Доработать сохранение токенов в модель GoogleToken (модель уже есть).

- В TaskService (уже существует) добавить вызовы GoogleCalendarService после сохранения/удаления задачи.

- Добавить в профиль пользователя кнопку «Подключить Google Calendar» (уже есть в profile.html), а также индикатор подключения.

Пример метода в TaskService:

python

def _sync_calendar(self, task, action='create'):

if not GoogleOAuthService.is_connected(self.user):

return

calendar = GoogleCalendarService(self.user)

try:

if action == 'create':

calendar.create_event(task)

elif action == 'update':

calendar.update_event(task)

elif action == 'delete':

calendar.delete_event(task)

except Exception as e:

logger.error(f"Calendar sync error: {e}")

Этап 3: Реализация push-уведомлений (Web Push + FCM)

Цель: отправка браузерных push-уведомлений (через Service Worker) и мобильных через Firebase Cloud Messaging (FCM).

Требования ТЗ: «Push-уведомления: Web Push (через JavaScript + Service Worker) и Mobile (Firebase Cloud Messaging)».

Шаги:

- Установить pywebpush (уже есть в requirements.txt), также firebase-admin.

- Создать Service Worker static/js/sw.js (уже есть, проверить содержимое).

- Создать скрипт static/js/push.js для подписки пользователя (уже есть, проверить корректность).

- Настроить VAPID ключи (уже есть в .env.example и в settings.py? Нужно добавить VAPID_PUBLIC_KEY и VAPID_PRIVATE_KEY в settings.py).

- Реализовать эндпоинт /push/subscribe/ (уже есть) для сохранения подписок в модель PushSubscription.

- В NotificationService (класс PushChannel) уже есть вызов send_push_notification, который использует pywebpush. Нужно убедиться, что функция send_push_notification корректно отправляет уведомления (она уже есть в notification_service.py).

- Для FCM (мобильные) – создать отдельный сервис FCMService, который будет отправлять уведомления через Firebase Admin SDK. Добавить настройки Firebase (путь к сервис-аккаунту) в settings.py.

- Интегрировать FCMService в NotificationService как дополнительный канал (добавить FCMChannel в create_notification_service).

Пример FCM канала:

python

class FCMChannel:

def is_enabled_for_user(self, user):

return hasattr(user, 'fcm_token') and user.fcm_token is not None

def send(self, payload):

# использовать firebase_admin.messaging.send()

pass

Важно: в ТЗ отдельным этапом (Этап 4) указано «Подключение Firebase и Web Push» – это должно быть полностью реализовано.

Этап 4: Адаптивный планировщик (умное расписание)

Цель: автоматический перенос невыполненных задач на следующие дни при превышении лимита.

Требование ТЗ: «задачи отображаются по дате и приоритезирует (адаптивный планировщик)» – подразумевается, что система может перепланировать задачи, если пользователь не успевает.

Шаги:

- Создать management command reassign_overdue_tasks, которая:

  - Находит все невыполненные задачи с due_date < now().

  - Переносит их на следующий свободный день (или через день) с учётом приоритета.

- Добавить настройку MAX_TASKS_PER_DAY в settings.py.

- Интегрировать вызов этой команды в cron (или вызывать при каждом входе пользователя).

- В интерфейсе добавить возможность ручного перепланирования (кнопка «Перенести все просроченные»).

Пример логики:

python

def reassign_task(task):

next_day = task.due_date + timedelta(days=1)

while Task.objects.filter(user=task.user, due_date__date=next_day.date()).count() >= MAX_TASKS_PER_DAY:

next_day += timedelta(days=1)

task.due_date = next_day

task.save()

Этап 5: Документация (README) и тестирование

Цель: полное описание установки, запуска, переменных окружения, функционала; написание тестов.

Шаги:

- Заполнить README.md (сейчас почти пуст). Включить:

  - Описание проекта и его цели.

  - Стек технологий.

  - Инструкцию по установке (клонирование, создание виртуального окружения, установка зависимостей, настройка .env, миграции, создание суперпользователя, запуск).

  - Настройку Google OAuth и Google Calendar API.

  - Настройку push-уведомлений (VAPID ключи, Firebase).

  - Запуск cron-задач для напоминаний.

  - Ссылку на деплой (если есть).

- Написать тесты:

  - Моделей (уже частично есть в test_views.py, но нужно дополнить).

  - Сервисов (есть test_services.py – проверить, что все тесты проходят).

  - Представлений (добавить тесты для календаря, push-подписок).

  - Команд (есть ReminderCommandTests).

- Обеспечить покрытие тестами не менее 80% ключевой логики.

Этап 6: Дополнительные улучшения (по ТЗ)

- Расчёт среднего балла настроения – добавить в ClientDetailView вычисление среднего арифметического mood_score за последние 30 дней (уже есть в ClientAnalyticsService, но не выводится в шаблоне). Добавить в контекст и отобразить на странице.

- Защита эндпоинта /cron/run-reminders/ – убрать передачу токена в GET-параметре, оставить только заголовок Authorization: Bearer <token> (уже реализовано в run_reminders). Убедиться, что CRON_TOKEN установлен.

- Безопасная передача данных графика – в client_detail.html заменить {{ mood_data|safe }} на {{ mood_data|json_script:"moodData" }} и в JS получать через JSON.parse(document.getElementById('moodData').textContent), чтобы избежать XSS.

3. Приоритеты и сроки (примерные)

| Этап | Задача | Приоритет | Трудоёмкость (чел.-дней) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Календарь задач (FullCalendar) | Высокий | 1 |
| 2 | Интеграция с Google Calendar | Высокий | 2–3 |
| 3 | Push-уведомления (Web Push + FCM) | Высокий | 3–4 |
| 4 | Адаптивный планировщик | Средний | 2 |
| 5 | Документация и тесты | Средний | 2 |
| 6 | Мелкие улучшения (средний балл, безопасность) | Низкий | 0.5 |

Итого: около 10–12 дней интенсивной работы.