Итоговая оценка по критериям ТЗ

| Критерий | Вес | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Функциональная полнота | 25% | 20% | Нет периодических напоминаний, отсутствует синхронизация с календарём (бонус) |
| Качество кода | 20% | 17% | Хорошая структура, но есть нарушения SOLID |
| Работа с Git | 10% | 10% | Предполагается, что репозиторий ведётся корректно (не проверялось) |
| Тестирование | 15% | 12% | Тесты есть, но покрытие неполное |
| Документация (README) | 10% | 0% | Отсутствует |
| Деплой | 10% | 0% | Не выполнен |
| Дизайн и UX | 10% | 9% | Интерфейс хороший, адаптивный |
| ИТОГО |  | 68% | Удовлетворительно, требуется доработка |

План доработок с учётом SOLID

Для приведения проекта в полное соответствие ТЗ и улучшения архитектуры предлагается следующий поэтапный план.

Этап 1. Рефакторинг бизнес-логики (SOLID)

- Модель Goal: добавить метод progress_percent как свойство.

- Модель Client: добавить методы get_task_stats() и get_upcoming_tasks(limit=5).

- Выделение сервисного слоя:

  - Создать файл services/notification_service.py с функцией send_task_notification(task).

  - В TaskCreateView заменить прямой вызов на вызов через сервис (оставить как есть или перенести в сигнал – обсуждаемо).

- Рефакторинг ClientDetailView:

  - Использовать методы модели для получения статистики и предстоящих задач.

  - Подготовку данных для графика оставить в представлении, но вынести в отдельный приватный метод.

Этап 2. Реализация периодических напоминаний

Выбираем простой путь без Celery – management command + cron (или планировщик Render).

- Создать команду send_task_reminders, которая:

  - Находит все невыполненные задачи, у которых due_date находится в интервале [now, now+1 hour].

  - Для каждой задачи проверяет настройки пользователя и отправляет email (используя существующую функцию).

- Добавить в Procfile или настроить cron на Render для периодического запуска команды (например, каждый час).

Этап 3. Расширение тестового покрытия

Написать тесты для:

- Создания клиента (ClientCreateView).

- Редактирования клиента (ClientUpdateView).

- Удаления клиента (ClientDeleteView).

- Создания задачи (TaskCreateView) с проверкой отправки email (мокаем send_mail).

- Настроек уведомлений (NotificationSettingsUpdateView).

- Проверки доступа: попытка редактировать чужого клиента/задачу должна возвращать 404.

Этап 4. Документация и подготовка к деплою

- Создать README.md со следующими разделами:

  - Название и цель проекта.

  - Функциональные возможности (список).

  - Стек технологий.

  - Инструкция по локальному запуску (клонирование, виртуальное окружение, переменные окружения, миграции, запуск).

  - Настройка Google OAuth (как получить credentials).

  - Настройка email-уведомлений (SMTP).

  - Ссылка на деплой (после развёртывания).

  - Скриншоты ключевых страниц.

- Подготовить файл .env.example со всеми необходимыми переменными.

- Настроить деплой на Render (или другой хостинг) с PostgreSQL.

Этап 5. Финальные правки и деплой

- Проверить работу всех функций на продакшене.

- Убедиться, что статические файлы обслуживаются через WhiteNoise.

- Добавить в настройки безопасности для продакшена (CSRF_COOKIE_SECURE, SESSION_COOKIE_SECURE и т.д.).

Заключение

Текущая реализация проекта является хорошей основой, но требует доработок для полного соответствия ТЗ и улучшения архитектуры. Предложенный план позволит завершить проект с высоким качеством и успешно защитить его. Далее приступим к поэтапному выполнению этих задач, подробно описывая каждый шаг и изменения в коде.