Ниже представлен детальный пошаговый план реализации проекта TaskMentor (MVP веб-приложения на Django). План составлен с учётом оптимального баланса между функциональностью ТЗ и реалистичностью выполнения в рамках учебного курса. В нём учтены предыдущие обсуждения: упрощены уведомления (email вместо push), исключена синхронизация с Google Calendar (оставлена как опция), используется PostgreSQL для деплоя, добавлено тестирование.

План разбит на 5 основных этапов, каждый из которых содержит конкретные действия, рекомендации по организации кода, контролю версий и проверке результатов. В конце каждого этапа указаны критерии готовности.

Этап 0: Подготовка окружения и планирование

Цель

Настроить рабочее окружение, создать репозиторий, определить структуру проекта, подготовить необходимые аккаунты и ключи.

Шаги

- Изучение ТЗ и уточнение требований

  - Ещё раз прочитать ТЗ, выделить ключевые функции: аутентификация (Google), клиенты, задачи, трекинг настроения, прогресс, уведомления.

  - Определить, что в MVP не будет:

    - Push-уведомлений (заменяются на email).

    - Синхронизации с Google Calendar (опционально в будущем).

    - Роли клиента как отдельного пользователя (клиент — только запись в БД специалиста).

- Создание репозитория и настройка Git

  - Инициализировать Git-репозиторий (локально).

  - Создать репозиторий на GitHub/GitLab с названием taskmentor.

  - Настроить .gitignore для Python/Django (можно взять стандартный с github/gitignore).

  - Создать ветку develop для разработки, main — для стабильных версий.

- Настройка виртуального окружения и зависимостей

  - Создать виртуальное окружение: python -m venv venv

  - Активировать: source venv/bin/activate (Linux/macOS) или venv\Scripts\activate (Windows).

  - Установить начальные пакеты:

text

pip install django psycopg2-binary python-decouple django-allauth gunicorn whitenoise

  - Заморозить зависимости: pip freeze > requirements.txt

- Создание Django-проекта и настройка конфигурации

  - Создать проект: django-admin startproject taskmentor .

  - Создать приложение core (для общих шаблонов, статики, базовых страниц): python manage.py startapp core

  - Настроить settings.py:

    - Добавить 'core', 'allauth', 'allauth.account', 'allauth.socialaccount', 'allauth.socialaccount.providers.google' в INSTALLED_APPS.

    - Настроить AUTHENTICATION_BACKENDS для allauth.

    - Указать LOGIN_REDIRECT_URL = '/' и LOGOUT_REDIRECT_URL = '/'.

    - Добавить django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware (уже есть).

    - Настроить статику: STATIC_URL = '/static/', STATICFILES_DIRS = [BASE_DIR / 'static'], STATIC_ROOT = BASE_DIR / 'staticfiles'.

    - Подключить whitenoise.middleware.WhiteNoiseMiddleware для обслуживания статики в продакшене.

  - Создать папки: templates, static/css, static/js, static/images.

- Настройка переменных окружения

  - Установить python-decouple.

  - Создать файл .env в корне (добавить в .gitignore).

  - Определить переменные: SECRET_KEY, DEBUG=True, DATABASE_URL (пока оставить пустым), GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET, EMAIL_HOST, EMAIL_PORT, EMAIL_HOST_USER, EMAIL_HOST_PASSWORD, DEFAULT_FROM_EMAIL.

  - В settings.py загружать переменные через config.

- Создание шаблона базового layout

  - В templates создать base.html с подключением Bootstrap 5 (через CDN), блоков title, content, scripts.

  - Добавить навигационную панель (ссылки на главную, логин/логаут).

  - Включить поддержку оранжевой темы: определить переменные CSS, либо подключить кастомный CSS-файл.

Критерии готовности этапа

- Репозиторий создан, есть первый коммит с базовой структурой.

- Проект запускается без ошибок (python manage.py runserver).

- Переменные окружения работают.

- Базовая страница с шаблоном открывается.

Этап 1: Модели данных и аутентификация

Цель

Создать модели, настроить Google OAuth, реализовать базовые страницы входа/выхода.

Шаги

- Кастомизация модели User

  - В приложении core создать модель User, унаследованную от AbstractUser (на случай будущих расширений).

  - В settings.py указать AUTH_USER_MODEL = 'core.User'.

  - Выполнить миграции: python manage.py makemigrations core и python manage.py migrate.

- Создание моделей Client, Task, MoodEntry

  - В core/models.py определить:

    - Client: связан с User (ForeignKey), поля: name, email, phone, birth_date (опционально), notes (TextField), created_at, updated_at.

    - Task: связана с Client и User, поля: title, description, due_date (DateTimeField), priority (choices: high, medium, low), completed (BooleanField), created_at.

    - MoodEntry: связана с Client, поля: date (DateField), mood_score (IntegerField, например от 1 до 10), notes (опционально).

  - Добавить методы __str__.

  - Создать миграции и применить.

- Настройка админ-панели

  - Зарегистрировать модели в admin.py для удобства просмотра.

- Настройка Google OAuth через django-allauth

  - Зарегистрировать приложение в Google Cloud Console:

    - Создать проект, включить Google+ API (или People API).

    - Создать учетные данные OAuth 2.0 (тип: веб-приложение).

    - Разрешенные URI перенаправления: http://127.0.0.1:8000/accounts/google/login/callback/ и (позже) домен на хостинге.

  - Получить Client ID и Secret, записать в .env.

  - В settings.py настроить:

text

SOCIALACCOUNT_PROVIDERS = {

'google': {

'SCOPE': ['profile', 'email'],

'AUTH_PARAMS': {'access_type': 'online'},

}

}

  - Добавить маршруты allauth в корневой urls.py: path('accounts/', include('allauth.urls')),.

  - Выполнить миграции для allauth: python manage.py migrate.

- Создание базовых шаблонов для аутентификации

  - Переопределить шаблоны allauth, создав в templates/account:

    - login.html — кнопка "Войти через Google" (ссылка на {% provider_login_url 'google' %}).

    - logout.html — страница подтверждения выхода.

  - Настроить редиректы после входа/выхода.

- Проверка

  - Запустить сервер, проверить вход через Google.

  - Убедиться, что пользователь создаётся в базе.

Критерии готовности этапа

- Пользователь может войти через Google.

- Модели созданы и доступны в админке.

- Базовая навигация (логин/логаут) работает.

Этап 2: Управление клиентами и задачами

Цель

Реализовать CRUD для клиентов и задач, привязку задач к клиентам, отображение списков.

Шаги

- CRUD для клиентов

  - В core/views.py создать классы на основе LoginRequiredMixin и generic-представлений:

    - ClientListView (список клиентов текущего пользователя).

    - ClientCreateView (форма создания).

    - ClientUpdateView, ClientDeleteView.

  - Создать шаблоны для списка и форм.

  - В шаблоне списка добавить ссылки на редактирование/удаление.

  - Добавить маршруты в urls.py приложения core (или создать отдельное приложение clients).

- CRUD для задач

  - Аналогично создать представления для задач: TaskListView, TaskCreateView, TaskUpdateView, TaskDeleteView.

  - При создании задачи пользователь выбирает клиента из выпадающего списка (только своих клиентов).

  - В форме задачи поля: клиент, название, описание, срок, приоритет.

  - В списке задач отображать: название, клиента, срок, приоритет, статус (выполнено/нет). Добавить возможность отмечать задачу выполненной (через форму или AJAX).

  - Добавить фильтрацию по клиенту, статусу, дате (можно через django-filter или простые GET-параметры).

- Улучшение интерфейса

  - Использовать Bootstrap для карточек клиентов и задач.

  - Добавить поиск по клиентам/задачам.

- Календарное отображение задач (упрощённо)

  - Можно добавить страницу с календарём на месяц, используя библиотеку (например, FullCalendar) или простой список по дням. Для MVP достаточно страницы со списком задач, сгруппированных по дате.

- Тестирование

  - Написать простые тесты для моделей и представлений (например, проверка доступа только авторизованным пользователям).

Критерии готовности этапа

- Пользователь может добавлять/редактировать/удалять клиентов.

- Пользователь может создавать задачи для своих клиентов, менять их статус.

- Список задач фильтруется.

Этап 3: Трекинг настроения и визуализация прогресса

Цель

Добавить возможность отмечать настроение клиента, строить график настроения, отображать прогресс задач.

Шаги

- Форма отметки настроения

  - В профиле клиента добавить форму для внесения отметки настроения.

  - Представление: принимает client_id, дату (по умолчанию сегодня), оценку (1-10), комментарий.

  - Сохраняет запись в MoodEntry.

- Отображение истории настроения

  - На странице клиента вывести таблицу последних отметок настроения (дата, оценка, комментарий).

  - Добавить график изменения настроения за последние 30 дней с помощью Chart.js.

    - В представлении передать данные: список дат и оценок.

    - В шаблоне подключить Chart.js и инициализировать график.

- Прогресс выполнения задач

  - На странице клиента добавить прогресс-бар:

    - Количество выполненных задач / общее количество задач (не считая просроченные?).

    - Рассчитывать в представлении и передать в шаблон.

  - Опционально: показывать список предстоящих задач.

- Привязка прогресса к целям (упрощённо)

  - Добавить модель Goal (связана с клиентом): название цели, целевая дата, описание.

  - Прогресс по цели можно вычислять как процент выполненных задач, связанных с этой целью. Для MVP можно не усложнять, оставив только общий прогресс задач.

- Тестирование

  - Проверить корректность расчётов.

Критерии готовности этапа

- Для клиента можно добавить отметку настроения.

- График настроения отображается корректно.

- Прогресс-бар задач работает.

Этап 4: Уведомления (email)

Цель

Реализовать отправку email-напоминаний о задачах.

Шаги

- Настройка email-бэкенда

  - В settings.py настроить SMTP для Gmail (или другого сервиса):

text

EMAIL_BACKEND = 'django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend'

EMAIL_HOST = 'smtp.gmail.com'

EMAIL_PORT = 587

EMAIL_USE_TLS = True

EMAIL_HOST_USER = config('EMAIL_HOST_USER')

EMAIL_HOST_PASSWORD = config('EMAIL_HOST_PASSWORD')

DEFAULT_FROM_EMAIL = config('DEFAULT_FROM_EMAIL')

  - Проверить отправку через shell: django.core.mail.send_mail.

- Отправка напоминаний при создании задачи

  - При создании задачи (в методе form_valid представления) отправлять письмо специалисту:

    - Тема: "Напоминание о задаче: {task.title}"

    - Сообщение: информация о клиенте, сроке и т.д.

  - Если задача уже имеет дату в прошлом — не отправлять.

- Планировщик для периодических напоминаний (опционально)

  - Если нужно отправлять уведомления за час до задачи, потребуется фоновый процесс. Для MVP можно обойтись отправкой сразу при создании, но для "умного планировщика" лучше добавить периодическую задачу.

  - Установить django-celery-beat и настроить Celery + Redis (или использовать django-q для простоты). Это усложнение, но можно реализовать как бонус.

  - Альтернатива: написать management command, которая проверяет задачи и отправляет напоминания, и запускать её по cron. В учебном проекте допустимо.

- Интерфейс настройки уведомлений

  - В профиле пользователя добавить чекбокс "Получать email-напоминания о задачах".

Критерии готовности этапа

- При создании задачи приходит email-письмо.

- Настройка отправки работает.

Этап 5: Завершение, тестирование и деплой

Цель

Провести финальное тестирование, написать документацию, развернуть проект на хостинге.

Шаги

- Финальное тестирование

  - Проверить все сценарии:

    - Регистрация/логин через Google.

    - Добавление клиента, задачи, отметки настроения.

    - Просмотр графиков.

    - Получение email.

  - Проверить на мобильных устройствах адаптивность.

  - Убедиться, что нет ошибок в консоли браузера.

- Написание тестов

  - Написать тесты для ключевых моделей и представлений (минимум 5-10 тестов). Покрыть проверки прав доступа.

- Подготовка к деплою

  - Установить gunicorn, psycopg2-binary.

  - Создать Procfile для Render: web: gunicorn taskmentor.wsgi.

  - Настроить базу данных PostgreSQL на Render.

  - Подготовить переменные окружения на хостинге (секретный ключ, настройки почты, Google OAuth).

  - Обновить ALLOWED_HOSTS в settings.py (добавить домен приложения).

- Деплой на Render (или Railway)

  - Загрузить код на GitHub.

  - Создать новый Web Service на Render, связать с репозиторием.

  - Указать команду сборки: pip install -r requirements.txt && python manage.py collectstatic --noinput && python manage.py migrate.

  - Указать переменные окружения в панели Render.

  - Запустить деплой.

- Настройка Google OAuth для продакшена

  - В Google Cloud Console добавить разрешённый URI перенаправления: https://ваш-домен/accounts/google/login/callback/.

- Написание документации (README)

  - Описать проект, функционал, стек.

  - Инструкция по локальному запуску (клонирование, создание .env, миграции, запуск).

  - Ссылка на рабочий деплой.

  - Скриншоты.

Критерии готовности этапа

- Приложение доступно по публичной ссылке.

- Все функции работают в продакшене.

- README заполнен.

Дополнительные рекомендации

- Контроль версий: Делать коммиты после каждого логически завершённого блока (например, после создания модели, после настройки аутентификации). Использовать осмысленные сообщения.

- Код-стайл: Соблюдать PEP 8, использовать имена переменных по смыслу.

- Безопасность: Никогда не коммитить .env файл. Использовать переменные окружения.

- Возможные улучшения (бонусы):

  - Реализовать push-уведомления через Web Push.

  - Добавить синхронизацию с Google Calendar.

  - Сделать возможность клиентам входить и отмечать своё настроение.

  - Покрыть код тестами более чем на 70%.

Этот план даёт чёткую дорожную карту для реализации проекта TaskMentor. Он учитывает учебные цели, минимизирует избыточную сложность и оставляет пространство для творчества. Удачи в разработке!