Финальный анализ соответствия ТЗ и список необходимых доработок

Проект выполнен на высоком уровне: все основные функциональные блоки (аутентификация, клиенты, задачи, трекинг настроения, цели, уведомления) реализованы, тесты проходят. Однако для полного соответствия исходному ТЗ остались некоторые пункты, которые либо были упрощены (согласно договорённости), либо требуют завершения.

1. Сравнение с требованиями ТЗ

| Требование ТЗ | Реализация в проекте | Статус |
| --- | --- | --- |
| Аутентификация через Google OAuth | Настроена через django-allauth, требуется создание SocialApp в админке и настройка ключей. | ✅ |
| Планировщик задач (CRUD, привязка к клиенту, приоритет, фильтрация) | Полноценный CRUD с фильтрацией, сортировкой, чекбоксом выполнения. | ✅ |
| Уведомления: настройка, Web Push, Mobile Push | Реализованы email-уведомления с возможностью отключения в профиле. Push-уведомления не реализованы (заменены email в рамках MVP). | ⚠️ упрощено |
| Трекинг настроения (отметка, отображение, график) | Страница клиента содержит форму, таблицу и график (Chart.js). | ✅ |
| Визуальный трекер прогресса (график, прогресс-бар, привязка к целям) | Добавлены прогресс-бар задач, список предстоящих задач, модель Goal с прогрессом (процент выполненных задач). Привязка к целям реализована через поле goal в задачах. | ✅ |
| Синхронизация с Google Calendar | Отсутствует. | ❌ |
| README с описанием установки, запуска и функционала | Файл README.md присутствует, но не завершён (обрывается). | ⚠️ требуется доработка |
| Деплой на хостинг (Render/Heroku) | Локально работает, деплой не выполнен. | ⚠️ опционально |
| Возможность клиентам входить и отмечать своё состояние | Не реализовано (в ТЗ указано "пользователь или клиент", но мы реализовали только специалиста). | ❌ |

2. Что необходимо сделать для полного соответствия ТЗ

2.1. Завершить README (обязательно)

Дополните файл README.md полной информацией:

- Описание проекта и функциональности.

- Технологический стек.

- Инструкция по локальному запуску (клонирование, виртуальное окружение, установка зависимостей, настройка .env, миграции, запуск сервера).

- Настройка Google OAuth (как получить ключи, добавить в .env, создать SocialApp в админке).

- Настройка email-уведомлений (для продакшена).

- Описание тестирования (python manage.py test core).

- Ссылка на демо-версию (если будет деплой).

- Скриншоты основных страниц.

Полный путь к файлу:
C:\Users\ADATA\Documents\GitHub\Zerocoder_Python\taskmentor\README.md

2.2. Деплой на Render (рекомендуется для завершения проекта)

Выполните шаги, описанные ранее:

- Создайте базу данных PostgreSQL на Render.

- Создайте Web Service, подключите репозиторий.

- Укажите переменные окружения (из .env, включая DATABASE_URL).

- Убедитесь, что в Google Cloud Console добавлен URI перенаправления для вашего домена.

- После деплоя проверьте работоспособность.

2.3. Принять решение о нереализованных пунктах

- Синхронизация с Google Calendar – не обязательна для MVP, можно отметить в документации как плановое улучшение.

- Push-уведомления – заменены на email, что допустимо для MVP, но стоит упомянуть в разделе «Ограничения».

- Роль клиента – не реализована, также указать как будущую возможность.

2.4. Финальное ручное тестирование

Пройдите по всем сценариям:

- Вход через Google (или через созданного пользователя).

- Создание клиента, переход в профиль, добавление цели.

- Создание задачи с привязкой к цели.

- Отметка настроения, проверка графика.

- Проверка email-уведомления (при создании задачи с будущей датой).

- Удаление/редактирование всех сущностей.

2.5. Устранение мелких недочётов

- В шаблоне client_list.html кнопка «Профиль» ведёт на детальный просмотр – это правильно.

- Убедитесь, что в шаблоне client_detail.html есть кнопка «Редактировать» (она есть).

- Проверьте, что в навигации пункт «Профиль» ведёт на страницу настроек уведомлений (это отдельно).

- При необходимости добавьте сообщения об успешных действиях (например, после сохранения цели). В проекте используются стандартные сообщения Django (messages), но они не везде настроены – можно добавить, но не критично.

3. Итоговый список действий

- Завершить README.md (полная инструкция).

- Выполнить деплой (по желанию, но для завершения курса часто требуется).

- Провести финальное ручное тестирование и исправить возможные мелкие ошибки.

- Обновить документацию (указать ограничения и планы).

После выполнения этих шагов проект можно считать полностью готовым к сдаче. Если нужна помощь с README или деплоем – обращайтесь.